Thông tin sinh viên:
Họ và tên: Lê Thạch Cương

Học phần: Project III

MSSV: 20204637

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

- Mô tả đề tài

- Xây dựng 1 website bán sách nhằm cung cấp một nền tảng trực tuyến cho người dùng mua sắm và khám phá các loại sách.

- Website được xây dựng ở cả 2 phía client và server

- Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch phát triển hệ thống trong 15 tuần học

Tuần 1-3:

- Suy nghĩ và quyết định đề tài

Tuần 4-5:

- Thiết kế hệ thống

- Cài đặt môi trường

- Xây dựng chức năng xác thực

Tuần 6-11:

- Xây dựng và phát triển các chức năng chính phía user

Tuần 12-13:

- Xây dựng và phát triển của chức năng chính phía admin

Tuần 14:

- Hoàn thiện nốt các giao diện và chức năng còn thiếu / fix bug

Tuần 15:

- Báo cáo

- Kết quả thực hiện hàng tuần

- Tuần 1 – 3:

+ Đề tài lựa chọn: Phát triển web bán sách

+ Website sẽ phân chia thành 2 loại người dùng:

- User: Người dung khách: Có các chức năng liên quan đến quản lý sản phẩm, quản lý giỏ hang, quản lý đơn mua, …

- Admin: Quản trị hệ thống: Có chức năng liên quan đến quản trị người dùng cũng như vấn đề của người dùng liên quan đến các chức năng của hệ thống

- Tuần 4-5:

+ Cài đặt môi trường

+ Tìm hiểu về JavaScript và TypeScript

+ Thiết kế hệ thống:

- Phân tích yêu cầu chức năng của hệ thống:

Biểu đồ usecase:

- Phân tích và thiết kế database

Biểu đồ ERD:

- Tuần 6:

Giao diện phía người dùng:

- Màn hình trang chủ:

- Màn hình thông tin sách:

- Màn hình Giỏ hàng:

- Màn hình cá nhân

- Màn hình Xem chi tiết đơn hàng:

- Màn hình thông tin giao hàng

- Màn hình thanh toán:

- Tuần 7

- Xây dựng base dự in phía FE

- Tìm hiểu về NestJs: https://www.youtube.com/watch?v=GHTA143_b-s

- Xây dựng base dự án phía BE (Chưa xong)

- Tuần 11 -> 12

- Thiết kế lại database

- Coding FE

- Coding BE

- Coding chức năng thanh toán bằng PayPal

Link: https://www.youtube.com/watch?v=sa9XtaKcSvo

Danh sách API cho Web:

- Tuần 13 -> 14

- Ghép API

- Fix lỗi

- Tuần 15

- Báo cáo